Утвержден

Приказом Генерального директора

ООО «ПБ1»

№ 7 от 28 октября 2025 г.

РЕГЛАМЕНТ

проведения негосударственной экспертизы

проектной документации и результатов инженерных изысканий

Обществом с ограниченной ответственностью

«Проектное бюро 1»

(ООО «ПБ1»)

город Москва

- год

- Общие положения

  - Настоящий Регламент проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (далее — Регламент) устанавливает последовательность и сроки процедур (действий) и (или) принятия решения по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, осуществляемых по Заявлению физического или юридического лица либо их уполномоченных представителей.

  - Негосударственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (далее – Негосударственная экспертиза) проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Проектное бюро 1» (далее – ООО «ПБ1») в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации";

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства";

- Постановлением Правительства РФ от 31.03.2012 г. №272 «Об утверждении положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий";

- Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий";

- Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

- Приказом Минстроя России от 08.06.2018 № 341/пр "Об утверждении Требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий";

- Приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр "Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства";

ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 № 282-ст).

  - Сведения об ООО «ПБ1»:

Адрес (место нахождения) ООО «ПБ1»: 123001, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер. Ермолаевский, д. 27.

Фактический адрес для направления документов и обращений: 123001, г. Москва, пер. Ермолаевский, д. 27.

Часы работы:

Понедельник-пятница с 9.00 до 18.00;

Суббота и воскресенье – выходные дни.

Электронный адрес для обращений – expert@pbn1.ru

Телефон: +7(495)941-44-69; +7(926)112-13-85

Официальный сайт – www.pb1expertise.ru

Контактная информация ООО «ПБ1» размещается на официальном сайте в сети Интернет.

- Основные понятия, используемые в Регламенте

Заявитель – застройщик, технический заказчик или лицо, обеспечившие выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации, обратившиеся с заявлением о проведении негосударственной экспертизы;

Заявление о проведении негосударственной экспертизы – письменное обращение Заявителя в ООО «ПБ1» о проведении негосударственной экспертизы. Форма Заявления размещена на официальном сайте ООО «ПБ1».

Объектом негосударственной экспертизы являются все разделы проектной документации и (или) результаты инженерных изысканий, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат представлению для проведения экспертизы.

- Представление документов для проведения негосударственной экспертизы

  - Документы представляются в форме электронных документов. При этом:

а) документы подписываются лицами, обладающими полномочиями на их подписание в соответствии с законодательством Российской Федерации, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи";

б) по формату документы должны соответствовать требованиям, утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

  - Для проведения Негосударственной экспертизы одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, представляются:

3.2.1. Заявление о проведении Негосударственной экспертизы, в котором указываются:

- идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии) застройщика - физического лица, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных ч. 1.1 - 1.3 ст. 48 ГрК РФ, - физического лица; полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет в налоговом органе, место нахождения и адрес, адрес электронной почты (при наличии) застройщика - юридического лица, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных ч. 1.1 - 1.3 ст. 48 ГрК РФ, - юридического лица, технического заказчика - юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления, а в случае если застройщик, или технический заказчик, или лицо, обеспечившее выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных ч. 1.1 - 1.3 ст. 48 ГрК РФ, и заявитель не одно и то же лицо, - указанные сведения также в отношении заявителя). При заполнении сведений о почтовом адресе, месте нахождения и адресе наименование муниципального образования и его код указываются в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований;

- идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в отношении которого представлены на негосударственную экспертизу (наименование объекта предполагаемого строительства (реконструкции, капитального ремонта, сноса, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации), сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства, основные технико-экономические показатели объекта капитального строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность и другие), кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого расположен или планируется расположение объекта капитального строительства (при наличии); уникальный код объекта капитального строительства, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет" (при наличии); в отношении сложного объекта (объекта, в состав которого входят два и более объекта капитального строительства) указанные сведения включаются в отношении каждого объекта капитального строительства. При указании почтового (строительного) адреса объекта капитального строительства наименование муниципального образования и его код указываются в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований;

- идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания (фамилия, имя, отчество (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, основной государственный регистрационный номер, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии) индивидуального предпринимателя; полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет в налоговом органе, место нахождения и адрес, адрес электронной почты (при наличии) юридического лица). При указании почтового адреса, места нахождения и адреса наименование муниципального образования и его код указываются в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований;

- сведения об использовании (о причинах неиспользования) типовой проектной документации при подготовке проектной документации, представленной для проведения негосударственной экспертизы, в случае если законодательством Российской Федерации установлено требование о подготовке проектной документации с обязательным использованием проектной документации повторного использования;

- сведения об источнике финансирования (в случае если финансирование работ предполагается осуществлять полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указывается соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации в соответствии со ст. 10 БК РФ; в случае если финансирование работ предполагается осуществлять полностью или частично за счет средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов (далее - государственные компании и корпорации), указывается соответствующее юридическое лицо) и размере финансирования (в процентном отношении к полной стоимости проекта);

- дата и номер заключения о согласовании результатов инженерных изысканий, полученного до направления результатов инженерных изысканий на негосударственную экспертизу;

- перечень разделов проектной документации, представленной для проведения негосударственной экспертизы, в отношении которых в рамках экспертного сопровождения разделов проектной документации получено заключение о согласовании разделов проектной документации;

- дата и номер решения Правительства Российской Федерации о разработке и применении индивидуальных сметных нормативов (в случае если такое решение принято в соответствии с п. 30 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", и официально опубликовано);

- дата и номер правового акта Правительства Российской Федерации либо решения главного распорядителя средств федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства, правового акта Правительства Российской Федерации об утверждении федеральной целевой программы - в отношении объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации (если эти акт, решение официально опубликованы);

- дата и номер правового акта Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, муниципального правового акта местной администрации муниципального образования, принятого в соответствии с абзацем вторым п. 8 ст. 78, п. 2 ст. 78.3 или абзацем вторым п. 1 ст. 80 БК РФ и содержащего информацию об объекте капитального строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой (предельной) стоимости и мощности, - в отношении объектов капитального строительства юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, включая государственные компании и корпорации, строительство, реконструкция которых финансируются с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (если этот акт официально опубликован);

- дата и номер решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты соответственно государственной собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности, принятого в установленном порядке, - в отношении объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности, в том числе объектов, строительство, реконструкция которых финансируются с привлечением средств федерального бюджета (если это решение официально опубликовано);

- дата и номер решения по объекту капитального строительства, принятого в порядке, установленном методикой, приведенной в приложении к соответствующей федеральной целевой программе, определяющей порядок детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), содержащего информацию об объекте капитального строительства, входящем в мероприятие (укрупненный инвестиционный проект), в том числе о его сметной или предполагаемой сметной (предельной) стоимости и мощности, с указанием номера и даты документа - при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в составе федеральных целевых программ (если это решение официально опубликовано);

- дата и номер решения руководителя государственной компании и корпорации об осуществлении капитальных вложений в объект капитального строительства - в отношении объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого финансируется с привлечением средств государственной компании и корпорации (без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации);

- сведения о включении объекта капитального строительства в федеральный проект, входящий в состав национального проекта, региональный проект, входящий в состав федерального проекта (с указанием наименования соответствующего проекта).

3.2.2. проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации. В случае представления в электронной форме документов для проведения повторной негосударственной экспертизы проектной документации, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы, в организацию, проводившую первичную (предшествующую повторной) негосударственную экспертизу в отношении проектной документации, представлявшейся в электронной форме в полном объеме, может быть представлена часть проектной документации, в которую внесены изменения;

3.2.3. задание на проектирование;

3.2.4. результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации; В случае представления в электронной форме документов для проведения повторной негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, получивших положительное заключение негосударственной экспертизы, в организацию, проводившую первичную (предшествующую повторной) негосударственную экспертизу результатов инженерных изысканий, может быть представлена часть результатов инженерных изысканий, в которую внесены изменения, если документы для проведения первичной (предшествующей повторной) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий представлялись в электронной форме в полном объеме;

3.2.5. задание на выполнение инженерных изысканий;

3.2.6. документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных ч. 1.1 и 1.2 ст. 48 ГрК РФ (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных ч. 1.1 и 1.2 ст. 48 ГрК РФ), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении негосударственной экспертизы (далее - договор) или договора о проведении негосударственной экспертизы в рамках экспертного сопровождения (далее - договор об экспертном сопровождении) должны быть оговорены специально;

3.2.7. документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных ч. 1.1 и 1.2 ст. 48 ГрК РФ;

3.3. Для проведения Негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий до направления проектной документации на негосударственную экспертизу представляются документы, указанные в пп.3.2.1., 3.2.4.-3.2.7. настоящего Регламента.

3.4. Для проведения негосударственной экспертизы одновременно проектной документации, подготовленной с использованием типовой проектной документации, и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, представляются документы, указанные в п.3.2. настоящего Регламента, а также:

3.4.1. документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной мощности проектируемого объекта капитального строительства и соответствие природных и иных условий территории, на которой планируется осуществлять строительство такого объекта капитального строительства, назначению, проектной мощности объекта капитального строительства и условиям территории, с учетом которых типовая проектная документация, которая использована для проектирования, подготавливалась для первоначального применения;

3.5. Для проведения негосударственной экспертизы проектной документации после проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, представляются документы, указанные в п.3.2. настоящего Регламента (за исключением задания на выполнение инженерных изысканий и результатов инженерных изысканий), при этом в заявлении о проведении негосударственной экспертизы указываются реквизиты положительного заключения негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий. В случае подготовки проектной документации с использованием типовой проектной документации также представляются документы, указанные в п.3.4. настоящего Регламента.

3.6. Для проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства представляются документы, указанные в пп. 3.2.1-3.2.3., 3.2.6. и 3.2.7. настоящего Регламента.

3.7. ООО «ПБ1» вправе дополнительно истребовать от Заявителя представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, материалов инженерных изысканий а также сведений, указанных в абз.9-14 пп.3.2.1 настоящего Регламента. Указанные расчеты, материалы и сведения должны представляться Заявителем не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. Не допускается истребование от Заявителей иных сведений и документов.

3.8. В случае если ранее документы представлялись на негосударственную экспертизу на бумажном носителе при проведении повторной негосударственной экспертизы проектной документации, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы, ООО «ПБ1» в целях оценки совместимости внесенных изменений с проектной документацией, в отношении которой была ранее проведена негосударственная экспертиза, вправе дополнительно истребовать от заявителя представление материалов проектной документации, в которые изменения не вносились. Указанные материалы проектной документации представляются заявителем не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса в порядке, установленном договором или договором об экспертном сопровождении. Не допускается истребование от Заявителей иных сведений и документов.

3.9. С целью заключения договора об экспертном сопровождении в организацию, проводившую государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, представляются документы, предусмотренные пп.3.2.1. (кроме сведений, указанных в абзаце пятом) и пп.3.2.6. настоящего Регламента.

3.10. Для одновременного проведения оценки соответствия изменений, внесенных в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы, требованиям, установленным ч. 3.9 ст. 49 ГрК РФ, в рамках экспертного сопровождения (далее - оценка соответствия в рамках экспертного сопровождения), представляются:

3.10.1.  часть проектной документации, в которую внесены изменения;

3.10.2. задание застройщика или технического заказчика на проектирование;

3.10.3. документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных ч. 1.1 и 1.2 ст. 48 ГрК РФ;

3.10.4. результаты инженерных изысканий, в которые внесены изменения (в случае внесения изменений в результаты инженерных изысканий);

3.10.05. задание на выполнение инженерных изысканий (в случае внесения в него изменений).

3.11. Для проведения оценки соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, требованиям, предусмотренным ч. 3.9 ст. 49 ГрК РФ, в рамках экспертного сопровождения представляются документы, указанные в пп.3.10.1. и 3.10.2. настоящего Регламента, а также документ, подтверждающий передачу проектной документации застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных ч. 1.1 и 1.2 ст. 48 ГрК РФ.

3.12. Для проведения оценки соответствия изменений, внесенных в результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы, требованиям, предусмотренным ч. 3.9 ст. 49 ГрК РФ,, в рамках экспертного сопровождения представляются документы, указанные в пп.3.10.4. и 3.10.5. настоящего Регламента, а также документ, подтверждающий передачу результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных ч. 1.1 и 1.2 ст. 48 ГрК РФ.

3.13. Проектная документация на объект капитального строительства может представляться применительно к отдельным Этапам строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

- Проверка документов, представленных для проведения негосударственной экспертизы

4.1. ООО «ПБ1» в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения от Заявителя документов, указанных в п.3.2.-3.6. настоящего Регламента, осуществляет их проверку.

4.2. В срок, указанный в п.4.1. настоящего Регламента, Заявителю представляется (направляется) проект Договора с расчетом размера платы за проведение негосударственной экспертизы, подписанный со стороны ООО «ПБ1».

4.3. ООО «ПБ1» в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения от Заявителя документов, указанных в п.3.9. настоящего Регламента, осуществляет их проверку.

4.4. В срок, указанный в п.4.3. настоящего Регламента, Заявителю представляется (направляется) проект Договора об экспертном сопровождении с расчетом размера платы за проведение экспертного сопровождения, подписанный со стороны ООО «ПБ1».

4.5. Решение об оставлении без рассмотрения представленных документов или об отказе в их принятии, может быть принято ООО «ПБ1» в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Правовое регулирование Договора осуществляется по правилам, установленным гражданским законодательством Российской Федерации применительно к договору возмездного оказания услуг. В договоре определяются:

а) предмет договора;

б) срок проведения негосударственной экспертизы и порядок его продления;

в) размер платы за проведение негосударственной экспертизы;

г) порядок, допустимые пределы и сроки внесения изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий в процессе проведения негосударственной экспертизы;

д) порядок и сроки возврата заявителю документов, представленных на бумажном носителе, если представление и возврат документов на бумажном носителе допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации;

е) условия договора, нарушение которых относится к существенным нарушениям, дающим право сторонам поставить вопрос о его досрочном расторжении;

ж) ответственность сторон за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из договора, в том числе за несвоевременный возврат или приемку документов, представленных на негосударственную экспертизу на бумажном носителе.

- Проведение негосударственной экспертизы

5.1. Негосударственной экспертизе подлежат все разделы проектной документации и (или) результаты инженерных изысканий, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации представляются для проведения негосударственной экспертизы.

5.2. Предметом негосударственной экспертизы проектной документации являются:

5.2.1. оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий.

5.2.2. проверка сметной стоимости. При этом такая проверка может осуществляться отдельно от оценки соответствия проектной документации.

5.3. Предметом негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий является оценка их соответствия требованиям технических регламентов.

5.4. Проверка сметной стоимости включает в себя изучение и оценку расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия утвержденным сметным нормативам, единичным расценкам, в том числе их отдельным составляющим, к сметным нормам, индексам изменения сметной стоимости, информация о которых включена в федеральный реестр сметных нормативов, сметным ценам строительных ресурсов в текущем уровне цен и (или) в уровне цен по состоянию на 1 января 2022 г., индексам изменения сметной стоимости по группам однородных строительных ресурсов, размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией.

5.5. Срок проведения негосударственной экспертизы определяется Договором.

5.5. При проведении негосударственной экспертизы открывается дело негосударственной экспертизы.

5.6. Проведение негосударственной экспертизы завершается направлением (вручением) Заявителю заключения негосударственной экспертизы.

5.7. При проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий может осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию, результаты инженерных изысканий и соответствующих изменений в заявление о проведении негосударственной экспертизы в сроки и в порядке, которые установлены договором.

5.8. При проведении негосударственной экспертизы ООО «ПБ1» вправе привлекать на договорной основе к проведению экспертизы иные негосударственные организации, а также специалистов.

- Результат негосударственной экспертизы.

Выдача заявителю заключения негосударственной экспертизы

  - Результатом негосударственной экспертизы проектной документации является заключение:

    - о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий - в случае, если осуществлялась оценка соответствия проектной документации;

    - о достоверности (положительное заключение) или недостоверности (отрицательное заключение) определения сметной стоимости - в случае, если осуществлялась проверка сметной стоимости.

6.2. Результатом негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий является заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

6.3. Не допускается выдача заключения негосударственной экспертизы до включения сведений о таком заключении в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

6.4. Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения негосударственной экспертизы установлены Приказом Минстроя России от 08.06.2018 г. № 341/пр "Об утверждении Требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий".

6.5. Заключение негосударственной экспертизы готовится и подписывается лицами, аттестованными на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и участвовавшими в проведении негосударственной экспертизы, и утверждается руководителем ООО «ПБ1» или уполномоченным им лицом.

Заключение негосударственной экспертизы, подготовленное в электронной форме, подписывается лицами, аттестованными на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и участвовавшими в проведении негосударственной экспертизы, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и утверждается руководителем ООО «ПБ1» либо уполномоченным им лицом путем подписания заключения усиленной квалифицированной электронной подписью.

6.6. Выдача заключения негосударственной экспертизы осуществляется в электронной форме.

В случае если это предусмотрено Заявлением на проведение негосударственной экспертизы и (или) Договором, вместе с заключением в электронной форме Заявителю также выдается заключение на бумажном носителе.

Документы, представленные на бумажном носителе и (или) электронном виде, подлежат возврату Заявителю если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения негосударственной экспертизы устанавливаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

6.8. Проектная документация не может быть утверждена застройщиком или техническим заказчиком при наличии отрицательного заключения негосударственной экспертизы проектной документации.

6.9 Отрицательное заключение негосударственной экспертизы может быть оспорено застройщиком или техническим заказчиком в судебном порядке.

6.10. В случае утраты заключения негосударственной экспертизы, подготовленного в форме бумажного документа, заявитель вправе получить в ООО «ПБ1» заверенную копию этого заключения. Выдача заверенной копии осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения ООО «ПБ1» письменного обращения.

В случае утраты заключения негосударственной экспертизы, подготовленного в электронной форме, заявитель вправе получить в ООО «ПБ1» экземпляр этого заключения в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.

6.11. В случае выявления в заключении негосударственной экспертизы технической ошибки (описки, опечатки, грамматической или иной ошибки, приведшей к несоответствию сведений, содержащихся в заключении негосударственной экспертизы, сведениям, содержащимся в проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий, в отношении которых подготовлено такое заключение), исправление которой не оказывает влияния на результат проведенной негосударственной экспертизы, ООО «ПБ1»  в целях устранения такой технической ошибки формирует информационное письмо, содержащее сведения об исправленной технической ошибке, которое подписывается руководителем ООО «ПБ1», включается в соответствующий раздел единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и выдается заявителю в порядке, установленном п.6.6. настоящего Регламента.

7. Повторное проведение негосударственной экспертизы

7.1. Повторная негосударственная экспертиза осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом для проведения первичной негосударственной экспертизы.

7.2. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены на негосударственную экспертизу повторно (2 и более раза):

7.2.1. после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении негосударственной экспертизы;

7.2.2. при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение негосударственной экспертизы, не предусмотренных ч.3.8. ст.49 ГрК РФ;

7.2.3. при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение негосударственной экспертизы, предусмотренных ч.3.8. ст.49 ГрК РФ.

7.3. За проведение повторной негосударственной экспертизы взымается плата в размере, предусмотренном договором.